Załącznik Nr 5 – Wzór umowy
do Zaproszenia do składania ofert na przebudowę dachu na budynku usługowo – administracyjnym przy ulicy Wschodniej 13 w Staszowie).

UMOWA Nr .....

zawarta w dniu ........................... roku w Staszowie, pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do KRS w X Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Kielcach pod nr 0000 148363 adres ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów NIP: 866-00-01- 412 REGON:830251455
reprezentowana przez:
Grzegorz Orzechowski – Prezes Zarządu
zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,
a .......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
NIP: ............................, REGON: ...................................;
reprezentowaną przez: ............................................................................................................................
zwanym dalej "WYKONAWCĄ",

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert

§ 1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania w terminie …............ przedmiotu umowy, tj. Przebudowę dachu na budynku usługowo- administracyjnym przy ulicy Wschodniej 13 w Staszowie, zwaną dalej „robotami”, wykonanej zgodnie ze sztuką budowlaną, stosownymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz do usunięcia wszystkich Wad występujących w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności za wady (gwarancji) oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Przedmiot umowy uznaje się za wykonany, jeżeli jego odbiór został potwierdzony podpisem Zamawiającego w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Zakres zadania obejmuje wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 i nr 2 do Zaproszenia do składania ofert.
3. Zamawiający niniejszą umową zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynności związanych z przekazaniem Terenu budowy oraz odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia według zasad określonych w Umowie.
4. Uznaje się, że Umowę tworzą następujące dokumenty, które będą uznawane jako integralne części Umowy oraz będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności:
   1) Umowa,
   2) Oferta wykonawcy.
  3) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna
  4) Załącznik nr 2 – Przedmiar robót
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z istniejącymi warunkami obiektu, w którym prowadzone będą roboty i nie wnosi do nich uwag oraz uznaje to za wystarczającą podstawę do realizacji niniejszej umowy za wynagrodzeniem określonym w § 20 ust. 1 umowy.

§2
Zasady porozumiewania się stron

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją przez Strony obowiązków
   określonych w niniejszej umowie, w tym związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania Umowy, odbywać się będzie w drodze formy pisemnej, przez którą Strony przyjmują w niniejszej Umowie w szczególności:
   1) korespondencję pisemną doręczaną Stronom za pokwitowaniem, w szczególności w formie listu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, korespondencji bezpośrednio przekazanej wskazanym w umowie przedstawicielom Zamawiającego i Wykonawcy, protokołów z narad koordynacyjnych,
   2) drogę elektroniczną (każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji),
   3) faksem (każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji),
   4) w drodze konsultacji, na okoliczność których będą sporządzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Wykonawca będzie kierował wszelką korespondencję na adres:
   PGKiM w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
   ul. Wojska Polskiego 3
   28-200 Staszów
   Tel. (15) 864 26 41, Fax (15) 864 26 43
   e-mail: zamowienia@pgkim.pl
3. Zamawiający będzie kierował wszelką korespondencję na adres:
   ..............................................................
   ..............................................................
   ....................................................................
   Tel. ............................................................
   e-mail: ......................................................
4. Powyższe formy porozumiewania się między Stronami, określone w powyższym ust. 1-3, zwane są w Umowie formą pisemną lub sformułowaniem pisemnie.

§3
Siła wyższa

1. Siła wyższa jest to wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, której w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.
2. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:
   1) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;
   2) bunty, niepokoje, okupacje budowy;
   3) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót (fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu);
   4) wystąpienie okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
   zachowania należytej staranności;
   5) inne wydarzenia losowe.
3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu
   działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie
   powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.
4. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających
   kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych.
§4
Procedura rozstrzygania sporów

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających
   w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający
   i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§5
Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
2) udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,
3) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych.
§6
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje
   niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w Umowie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi polskich instytucji (m.in. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, itp.) oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie podjąć stosowne działania w celu likwidacji
   ewentualnych szkód związanych z realizacją Umowy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz
   za jakość zastosowanych do robót materiałów.
6. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do następujących czynności określonych
   szczegółowo w postanowieniach Umowy:
   1) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
   2) zgłaszania gotowości do odbioru robót i uczestniczenia w wyznaczonych terminach
   w odbiorach robót,
   5) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych
   w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji,
  6) utrzymywania porządku na Terenie budowy,
  7) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy,
  8) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy,
7. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić w formie pisemnej Zamawiającego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.
8. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę
   obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej:
   1) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy;
   2) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego;
   3) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego.
9. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on
   odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy.
10. Wykonawca obowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach, zgodnie z obowiązującymi przepisami na koszt własny. Ponadto w przypadku materiałów podlegających utylizacji Wykonawca na własny koszt dokona ich utylizacji, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 797 ze zm.)
11. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany
    do zagospodarowania Terenu budowy.
12. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
    1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,
    2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,
    3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy,
    4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej
    do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.
13. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu i jego przedstawicielom, osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy.
14. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy.
15. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze
    wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.
16. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i przekazać go we właściwym stanie Zamawiającemu, najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót.
17. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom Zamawiający ma prawo polecić w formie pisemnej Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 10 dni roboczych skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę.
18. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Zamawiającego o dostrzeganych lub
    przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na Termin zakończenia robót.
  §7
  Polecenia, inspekcje i audyty

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego, koordynatora, wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu oraz innym podmiotom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczące wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorów Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy do dnia odbioru pogwarancyjnego.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za pisemną zgodą
   Zamawiającego.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Zamawiający w terminie do 7 dni od daty otrzymania projektów umów, o których mowa
   w § 14 ust. 2, może wnieść do nich zastrzeżenia. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
   z oryginałem kopie uzgodnionych z Zamawiającym i zawartych umów o podwykonawstwo
   w terminie do 7 dni od dnia ich zawarcia. Zamawiający ma prawo do wniesienia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej otrzymania. Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej w w/w terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
5. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez pisemną akceptację Umowy o podwykonawstwo i jej projektu, na zasadach wynikających z ust.3 i 4.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
   Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
§9
Zapewnienie dostępu do terenu budowy
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wszystkim osobom upoważnionym przez
Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane.

§10
Dokumentacja budowy

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty:
1) protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) pozostałe dokumenty dotyczące budowy,
§11
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.
§12
Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru ostatecznego robót
   Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie oraz za szkody wyrządzone na mieniu Zamawiającego w związku z prowadzonymi robotami.
2. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do podpisania protokołu pogwarancyjnego, zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy.
§13
Kary umowne wobec wykonawcy i odszkodowania
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących
   przypadkach:
   1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie – 0,1 % od kwoty brutto określonej w § 20 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
   2) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10 % kwoty brutto określonej w § 20 ust. 1,
   3) za zwłokę w usuwaniu Wad w okresie gwarancyjnym - 0,1 % od kwoty brutto określonej
   w § 20 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
   4) 500 zł brutto za każdy przypadek rażącego naruszenia przez pracowników czy przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zasad BHP,
2. Kary umowne podlegają w pierwszej kolejności potrąceniu z należności przysługującej
   Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości ich potrącenia, podlegają wpłacie na rachunek bankowy Zamawiającego.
3. Zastrzega się Zamawiającemu prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastosowanych kar umownych.
4. Kary mogą być nakładane wielokrotnie i kumulowane.
§14
Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy
W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań
umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC.
§15
Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach

1. Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania w formie pisemnej Zamawiającego, tak wcześnie jak to możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w realizacji robót. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na datę zakończenia robót.
2. Wykonawca niezwłocznie opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje
   dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń koordynatora Zamawiającego.
  §16
  Koszt napraw
  Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie między terminem rozpoczęcia robót, terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, spowodowana w tym okresie, pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt.
  §17
  Terminy umowne

1. Przekazanie terenu budowy dla Wykonawcy nastąpi w okresie do 14 dni od daty podpisania
   Umowy przy dopełnieniu przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z zapisów niniejszej Umowy.
2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi do pięciu dni
   roboczych od dnia przekazania terenu budowy określonego w ust. 1.

§18
Ujawnianie i usuwanie Wad w czasie realizacji robót

1. W przypadku ujawnienia Wad w robotach, Zamawiający w formie pisemnej wzywa Wykonawcę do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego w okresie obowiązywania gwarancji usuwane są na koszt Wykonawcy.
2. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej Wady w terminie określonym przez Zamawiającego, to ma on prawo polecić usunięcie takiej wady podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy w tym zakresie.
  §19
  Odbiory robót

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
   pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić przedstawicielom
   Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w formie pisemnej dla Zamawiającego.
3. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:
   1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
   2) odbiór końcowy,
4. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie do trzech dni roboczych od daty zgłoszenia tego faktu dla Zamawiającego przez Wykonawcę, w formie pisemnej, po ówczesnym potwierdzenia prawidłowości wykonania prac przez kierownika robót. Do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inwentaryzację powykonawczą, każdorazowo dla zakończonego etapu robót zanikających (przed ich zakryciem) i inne wymagane przepisami prawa dokumenty badań.
5. Odbiór końcowy dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot Umowy.
6. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
   wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w
   terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.
7. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upoważnionych przedstawicieli
   Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie do 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia wykonania całości przedmiotu Umowy i przedłożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego.
8. W celu dokonania odbioru końcowego, w terminie pięciu dni roboczych przed terminem odbioru końcowego, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne.
9. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając w formie pisemnej Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.
10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu, termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego robót.
  §20
  Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony niniejszej umowy ustalają, iż ryczałtowa cena netto, tj. bez podatku VAT, należna
   Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy oraz realizację obowiązków określonych w
   niniejszej umowie wynosi ....................... zł (słownie netto: .............................................. zł),
   co stanowi cenę brutto, tj. z należnym podatkiem VAT: ................................ zł (słownie brutto.............................................................. zł).
2. Ustala się, że wynagrodzenie (cena brutto) Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące
   w Polsce podatki, włącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane
   z wykonywaniem robót i dostaw. Podatek od towarów i usług VAT został ustalony przez
   Wykonawcę z zachowaniem należytej staranności.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczałtowe i nie będzie podlegało zmianie w trakcie realizacji robót oraz obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu niniejszej Umowy.
4. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto
   bankowe wskazane przez Wykonawcę, na podstawie faktury VAT prawidłowo
   wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu
   prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego poleceniem przelewu.
5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.
§21
Zakończenie robót

1. Okoliczność zakończenia robót stwierdza się na podstawie podpisanego przez obie strony
   niniejszej Umowy protokołu odbioru końcowego i uzyskaniem przez Wykonawcę wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów.
2. Wykonawca ma obowiązek wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zadania wraz ze wszystkimi dokumentami pozwalającymi na eksploatację wykonanego przedmiotu Umowy, w tym dotyczącą użytych i wbudowanych materiałów.
  §22
  Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy po zakończeniu robót

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w KC.
2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania
   przedmiotu Umowy na okres 60 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego
   bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot Umowy. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym wszelkie roboty budowlane, montażowe zawarte w przedmiocie Umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego zakresu rzeczowego określonego w przedmiocie Umowy.
3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty popisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot Umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia Wad, jeżeli Wady te ujawnią się w ciągu terminu
   określonego w gwarancji.
5. Powiadomienie o żądaniu usunięcia Wady nastąpi pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze od 7:00 do 15:00 i natychmiastowo potwierdzać przyjęcia zgłoszenia.
6. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie żądania usunięcia Wady, rozumiany jako przystąpienie do jej usunięcia strony ustalają na:
   1) Do 24 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego żądania usunięcia Wady w przypadku awarii uniemożliwiającej prawidłową eksploatację przedmiotu Umowy lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.
   2) Do 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego żądania usunięcia Wady, w przypadku awarii umożliwiającej prawidłową eksploatację przedmiotu Umowy.
7. W przypadku zgłoszenia Wady uniemożliwiającej prawidłową eksploatację przedmiotu Umowy lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, Wada zostanie usunięta przez Wykonawcę niezwłocznie.
8. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem określonym w ust. 7, i nie wykluczające eksploatacji przedmiotu Umowy, Wykonawca usunie w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego żądania usunięcia Wady.
9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich
   zgłoszonych przez Zamawiającego Wad przedmiotu niniejszej Umowy.
10. Jeżeli w ramach realizacji przedmiotu Umowy zainstalowano materiały, instalacje, itp., na które producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w terminie 10 dni od daty zakończenia okresu udzielonej gwarancji przez Wykonawcę.
§23
Odstąpienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
2. Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez KC. Zamawiający lub Wykonawca może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób rażąco istotne postanowienia Umowy.
3. Do istotnych naruszeń Umowy ze strony Wykonawcy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:
   1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 10 dni.
   2) Posługiwanie się Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego
   3) Rażące naruszenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę
   (ich przedstawicieli i pracowników) zasad BHP.
   4) Istotne opóźnienie w realizacji robót, niemożliwe do nadrobienia, które wskazuje, że Umowa nie zostanie zrealizowana w terminie.
4. Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca popada w stan likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji określonej w ustawie z dnia 15.05.2015r. – Prawo restrukturyzacyjne
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, zabezpieczenia Terenu budowy
   i protokolarnego przekazania drugiej stronie, a następnie opuszczenia Terenu budowy.
6. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie wykonane na terenie budowy roboty tymczasowe i zrealizowane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę.
  §24
  Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu w terminie 14 dni inwentaryzacji robót i zamontowanych materiałów i urządzeń wg stanu na dzień odstąpienia.
2. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń, która stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.
3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od Umowy.
  §25
  Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie
   przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu Umowy, w szczególności KC, PB lub Ustawy PZP.
3. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy, strony poddają
   rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
  ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA :